РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03 2019 года   №23

п.Александровский

О проведении месячника образцовой

чистоты и санитарного порядка на

территории Алексеевского сельсовета

в 2019 году

В целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории  населенных пунктов Алексеевского сельсовета после осенне-зимнего периода  Администрация Алексеевского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 апреля 2019 года по 01 мая 2019 года повсеместно на территории населенных пунктов сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению месячника (Приложение №1), обеспечить еженедельное рассмотрение на заседаниях штаба выполнение мероприятий по благоустройству территории.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий  по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Алексеевского сельсовета (Приложение №2) и план выполнения работ по благоустройству территории (Приложение №3).

4. Установить единый санитарный день – пятница – для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых и закрепленных за организациями, частными предпринимателями,  территорий под индивидуальной застройкой с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах.

5. Администрации сельсовета применять к нарушителям санитарного порядка, правил содержания  животных меры административного воздействия с составлением протоколов об административных правонарушениях в соответствии с федеральным законодательством  и законодательством Курской области.

6. Заместителю главы администрации обеспечить привлечение к подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка  подведомственные учреждения культуры в соответствии с закрепленными территориями.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Алексеевского сельсовета                                              В.А.Пивовар

Приложение №1

Утвержден

постановлением  администрации

Алексеевского сельсовета

от 22.03.2019г. №23

СОСТАВ

штаба по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка

на территории Алексеевского сельсовета Касторенского района

1. Пивовар В.А.                                 – глава администрации

Алексеевского сельсовета

2. Харченков А.В.                         – исполнительный директор ОАО

«Александровский конный

завод №12» (по согласованию)

3. Пономарева  М.В.                      – зам.главы администрации

Алексеевского сельсовета

4. Якушев А.А.                              – специалист по земельным вопросам МКУ

«ОДА Алексеевского сельсовета»

5. Линкина Н.И.                             – директор МКУ «Александровский ДК»

6. Мазалева Т.И.                            – заведующая Алексеевским клубом

7. Анышева С.А.                           – заведующая Раздоленским клубом

Приложение №2

Утвержден

постановлением  администрации

Алексеевского сельсовета

от 22.03.2019г. №23

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по участию в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Алексеевского сельсовета в период с 01.04.2019г. по 01.05.2019г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации Алексеевского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Алексеевского сельсовета» | глава Алексеевского сельсовета | 22.03.2019 |
| 2. | Доведение постановления главы администрации Алексеевского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Алексеевского сельсовета» до исполнителей | зам.главы администрации Алексеевского сельсовета | до 01.04.2019 |
| 3. | Создание штаба по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Алексеевского сельсовета | глава администрации Алексеевского сельсовета | до 01.04.2019 |
| 4. | Привлечение общественных формирований, женсовет, местный актив для проведения разъяснительной работы и участия в месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Алексеевского сельсовета | администрация Алексеевского сельсовета, депутаты, члены штаба | весь период |
| 5. | Привлечение учащихся Алексеевской школы к уходу за братской могилой павших в годы Великой Отечественной войны | администрация Алексеевского сельсовета, депутаты, члены штаба | до 20.04.2019 |
| 6. | Проведение разъяснительной работы по наведению санитарного порядка около жилых домов, хозяйственных построек, прилегающей к постройкам территории. | администрация Алексеевского сельсовета, депутаты, члены штаба | весь период |
| 7. | Доведение до сведения населения и должностных лиц мер административной ответственности за нарушение правил благоустройства населенных пунктов в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001г.№195-ФЗ и Законом Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» от 04.01.2003г. №1-ЗКО, статьи 28-29, 64 | глава администрации Алексеевского сельсовета,, зам.главы администрации Алексеевского сельсовета | весь период |
| 8. | Приведение в надлежащий порядок прилегающих территорий вокруг школы, детсада, учреждений культуры, ФАПов, торговых точек, почтового отделения, придомовых территорий; побелка и ремонт изгороди, остановки; поддержание в исправном и чистом состоянии щитовой конструкции (информационного щита) на границах муниципального образования; опиловка засохших деревьев и кустарников, высадка зеленых насаждений | руководители учреждений | до 01.05.2019 |
| 9. | Очистка прилегающей к производственным помещениям территории, уборка навоза от животноводческих помещений, проведение планировки территорий и подъездных путей, побелка изгороди, обрезка кустарника. | Администрация ОАО «Александровский конный завод №12» | до 01.05.2019 |
| 10. | Проведение хлорирования воды в башнях на всех населенных пунктах; проведение благоустройства защитных зон вокруг водонапорных башен | АНО «Водоснабжение Алексеевского сельсовета», машинисты водонапорных башен | апрель - май 2019 года |
| 11. | Вывозка несанкционированных свалок от многоквартирных домов | Администрация Алексеевского сельсовета | до 01.05.2019 |

Приложение №3

Утвержден  постановлением  администрации Алексеевского сельсовета

от 22.03.2019г. №23

ПЛАН

выполнения работ по благоустройству территории

| № п/п | Наименование населенного пункта с указанием улиц | Наименование мероприятий | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Александровский, ул.Парковая | Уборка придорожной территории от мусора, прошлогодней листвы, травы | Пивовар В.А., глава Алексеевского сельсовета, Линкина Н.И., директор Александровского ДК |
| 2 |  | Уборка пришкольной территории, побелка забора напротив школы | Хоменко Н.М., заведующая Алексеевской ООШ |
| 3 |  | Уборка прилегающей территории детского сада, побелка забора напротив детского сада | Черемисина Т.Г., заведующая Алексеевским детским садом |
| 4 |  | Уборка прилегающей территории Дома культуры, побелка забора напротив ДК | Линкина Н.И., директор Александровского ДК |
| 5 |  | Уборка торговой площади | Пивовар В.А., глава Алексеевского сельсовета, Линкина Н.И., директор ДК |
| 6 |  | Уборка прилегающей территории центральной конторы, конюшен ОАО «Александровский конный завод №12», побелка забора | администрация ОАО «Александровский конный завод №12» |
| 7 |  | Уборка парковой зоны, обрезка деревьев и кустарников | Пивовар В.А., глава Линкина Н.И., директор ДК |
| 8 |  | Высадка зеленых насаждений, рассады, посев цветов около административных зданий | Пивовар В.А., глава, администрация ОАО «Александровский конный завод №12» |
| 9 | п.Александровский | Благоустройство памятника, братской могилы павших в годы Великой Отечественной войны | Пивовар В.А., глава, учащиеся Алексеевской школы |
| 10 | с.Алексеевка, с.Никольское, х.Никольский | Благоустройство территории кладбища | Пивовар В.А., глава Алексеевского сельсовета |
| 11 | п.Александровский ул.Парковая, Полевая, Муравская, Сказочная, Школьная | Уборка населением придомовых территорий | Пономарева М.В., зам.главы администрации |
| 12 | с.Алексеевка ул.Центральная, ул.Павловка | Уборка населением придомовых территорий | Линкина Н.И., старшая населенного пункта |
| 13 | с.Раздолье, ул.Центральная, ул.Заречная, ул.Молодежная | Уборка населением придомовых территорий | Анышева С.А., депутат Собрания депутатов Алексеевского сельсовета |
| 14 | х.Никольский, ул.Цветочная, ул.Садовая, ул.Полевая | Уборка населением придомовых территорий | Мазалева Т.И., депутат Собрания депутатов Алексеевского сельсовета |
| 15 | на границах муниципального образования «Алексеевский сельсовет» | Содержание в надлежащем состоянии въездных информационных щитов (стел) | Пивовар В.А., глава Алексеевского сельсовета |